# Sprint Planning

Fecha de inicio: 2025-12-15

Fecha de finalización:2025-12-28

## 1. Información del Sprint

Sprint #: 1

Objetivo del Sprint: desarrollar documento arquitectura del software

Duración del Sprint: 2 semanas

## 2. Historias involucradas

| ID Historia | Nombre User Story | Descripción | Prioridad | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-03 | Information en pantalla | Desarrollo de página web para administrle información al usuario final | ALTA | El documento de arquitectura es la parte inicial de esta historia de usuario |
| HU-01 | Detección por medio de IA | Como usuario quiero que una IA detecte el residuo para saber en qué deposito va el residuo | ALTA | Cuando un usuario ingrese un residuo la cámara toma una imagen y la inteligencia artificial detecta el tipo de residuo |
| HU-02 | Clasificación de residuo por medio de hardware | Como usuario quiero un contenedor de basura que por medio de mecanismos clasifique los residuos para la correcta recolección de los residuos | ALTA | Cuando el usuario ingresa un residuo y la inteligencia artificial reconoce el tipo de residuo el contenedor de basura debe clasificar en su respective deposito |

## 3. Sprint Backlog (Tareas)

| ID | Nombre Tarea Técnica | Descripción | Historia asociada | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT-01 | Introducción Documento arquitectura | Realizar la parte de introducción del documento de arquitectura | HU-01 HU-02 HU-03 | 1 día |
| TT-02 | Representación Arquitectónica | Generar gráficos para la parte de representación Arquitectónica del documento de arquitectura | HU-01 HU-02 HU-03 | 5 días |
| TT-03 | Vista de caso de uso | Realizar cuadro de casos de uso del documento de arquitectura | HU-01 HU-02 HU-03 | 2 días |
| TT-04 | Vista lógica | Realizar la sección de vista lógica del documento de arquitectura | HU-01 HU-02 HU-03 | 2 días |
| TT-05 | Vista de proceso | Realizar la sección de vista de proceso del documento de arquitectura | HU-01 HU-02 HU-03 | 2 días |
| TT-06 | Vista de implementación | Realizar sección de implementación del documento de arquitectura | HU-01 HU-02 HU-03 | 2 días |