# Sprint Retrospective

Fecha: 2025-12-28

## 1. Información General

Sprint #: 1

Duración del Sprint: 2 semanas

## 2. ¿Qué salió bien?

- Punto positivo 1:

Se cumplió con los tiempos establecidos para cada tarea de hecho algunas se realizaron antes del tiempo estimado

- Punto positivo 2:

Se logro hacer una comprensión total del funcionamiento del proyecto, así generando los diagramas necesarios para el desarrollo tanto del hardware como el software

## 3. ¿Qué se puede mejorar?

- Aspecto a mejorar 1:

pero se puede realizar mejora al momento del desarrollo de los diagramas ya que hubo retrasos al momento de generar ciertos gráficos como el diagrama de implementación.

## 4. ¿Qué no salió bien?

- Dificultad 1:

Al momento de realizar los diferentes diagramas se presentaron dificultades de compresión de las funciones y como se realizan ciertos diagramas.

## 5. Acciones de Mejora para el Próximo Sprint

| Acción | Responsable | Sprint Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Comprensión de diagramas que presentaron dificultades | Samuel Vargas | Se espera hacerlo a lo largo del desarrollo de todo el proyecto |

## 6. Conclusiones de la Retrospectiva

El equipo desarrollo de manera correcta y en los tiempos estimados el sprint lo cual genero la conclusión del mismo sin mayor problema.