# Sprint Review

Fecha: 2025-12-28

## 1. Información General

Sprint #: 1

Duración del Sprint: 2 semanas

Objetivo del Sprint: generar documento de la arquitectura del proyecto

## 2. Ítems del Sprint

| ID | Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-01 | Realizar la parte de introducción del documento de arquitectura | Hecho | Se realizo satisfactoriamente la tarea no hay comentarios |
| TT-02 | Generar gráficos para la parte de representación Arquitectónica del documento de arquitectura | Hecho | Se realizo satisfactoriamente, mejorar la compresión de como se desarrollan ciertos gráficos |
| TT-03 | Realizar cuadro de casos de uso del documento de arquitectura | Hecho | Se realizo satisfactoriamente la tarea no hay comentarios |
| TT-04 | Realizar la sección de vista lógica del documento de arquitectura | Hecho | Se realizo satisfactoriamente la tarea no hay comentarios |
| TT-05 | Realizar la sección de vista de proceso del documento de arquitectura | Hecho | Se realizo satisfactoriamente la tarea no hay comentarios |
| TT-06 | Realizar sección de implementación del documento de arquitectura | Hechon | Se realizo satisfactoriamente la tarea no hay comentarios |

## 3. Enterables del Sprint

Se entrega el documento completo de la arquitectura del proyecto con los diagramas de cada una de las vistas para mejorar la comprensión del funcionamiento del sistema

## 4. Retroalimentación

- Comentario 1:

Se concluyo el documento satisfactoriamente, pero se puede realizar mejora al momento del desarrollo de los diagramas ya que hubo retrasos al momento de generar ciertos gráficos como el diagrama de implementación.

- Comentario 2:

Se manejo bien los tiempos estipulados para cada tarea logrando cumplir con el sprint en los tiempos pensados

## 5. Cambios al Product Backlog

Se agrega la tarea técnica con el identificador TT-09 esta tarea es la de generar una base de datos con imágenes de residuos para el reentrenamiento del modelo de inteligencia artificial

## 6. Conclusiones del Sprint Review

A pesar de tener problemas con los gráficos antes mencionados el sprint se concluyo con los tiempos estipulados por lo tanto se concluye que se a cumplido con el propósito de este sprint.