# Sprint Retrospective - Plantilla

Fecha: 2026-01-11

## 1. Información General

Sprint #: 2

Duración del Sprint: 2 Semanas

## 2. ¿Qué salió bien?

- Punto positivo 1:

Se Desarrollo correctamente el Código para el modelo de inteligencia artificial MobileNetV2.

- Punto positivo 2:

Se realizo la adecuada comprensión del Código escrito y las funciones de cada parte.

## 3. ¿Qué se puede mejorar?

- Aspecto a mejorar 1:

La planeación y prevención de dificultades en el proceso de un sprint.

## 4. ¿Qué no salió bien?

- Dificultad 1:

Para desarrollar el reentrenamiento del modelo de inteligencia artificial parte del modelo se debía entrenar con el tipo de cámara que se va a usar dentro de nuestro hardware por lo cual era esencial tener este componente funcionando para el entrenamiento de la ia, pero hubo un retraso ya que el componente no fue fácil de hallar y mucho menos de hacerlo funcionar por lo mismo no se completo satisfactoriamente el sprint

- Dificultad 2:

El volumen de imágenes necesario para un entrenamiento adecuado de la inteligencia artificial fue subestimado por lo que no se logró colectar todas las imágenes en el tiempo establecido.

## 5. Acciones de Mejora para el Próximo Sprint

| Acción | Responsable | Sprint Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Prevención de problemas | Samuel Vargas | Sprint de reentrenamiento de modelo IA |

## 6. Conclusiones de la Retrospectiva

Para el desarrollo de este sprint hubieron bastantes complicaciones lo que hace que no se completara con éxito toca mejorar la prevención de estos posibles problemas así no se generara retraso en el desarrollo del proyecto