# Sprint Review - Plantilla

Fecha: 2026-01-11

## 1. Información General

Sprint #: 2

Duración del Sprint: 2 semanas

Objetivo del Sprint: reentrenamiento modelo inteligencia artificial

## 2. Ítems del Sprint

| ID | Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario quiero que una IA detecte el residuo para saber en qué deposito va el residuo | Incompleto | Se registraron diversos problemas al momento de realizar la actividad |
| TT-09 | Realizar la creación de base de datos para reentrenamiento del modelo de inteligencia artificial | Incompleto | Al no tener el componente ESP32Cam, y que cuando se pidió este no llegaría en los tiempos del sprint. La base de datos quedo incompleta imposibilitando completar el sprint |
| TT-07 | Realizar el transfer learning del modelo MobileNetV2 | incompleto | Ya que no se completo la base de datos no se pudo hacer el reentrenamiento del modelo de inteligencia artificial a pesar de haber realizado el código para el transfer learnig |

## 3. Entregables del Sprint

Se entrega código para transfer learning de modelo de inteligencia artificial MobileNetV2

## 4. Retroalimentación

- Comentario 1:

Se debe mejorar la prevención de problemas como el de la entrega del módulo de cámara

## 5. Cambios al Product Backlog

No se agregan cambios al product backlog

## 6. Conclusiones del Sprint Review

Para el desarrollo de este sprint hubo bastantes complicaciones lo que hace que no se completara con éxito toca mejorar la prevención de estos posibles problemas así no se generara retraso en el desarrollo del proyecto