# Sprint Review - Plantilla

Fecha: 2026-01-25

## 1. Información General

Sprint #: 3

Duración del Sprint: 2 semanas

Objetivo del Sprint: realizar interfaz gráfica que le muestre los datos de los residuos al usuario

## 2. Ítems del Sprint

| ID | Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-08 | Realizar la base de datos donde se almacena la información sobre los tipos de residuos | Hecho | Se realizo sin percances la tarea |
| TT-10 | Realizar una interfaz grafica amigable con el usuario para la muestra de datos según el tipo de residuo | Hecho | Se realizo sin percances la tarea |

## 3. Entregables del Sprint

Descripción del incremento (documentos, diagramas, funcionalidades, etc.):

-entregable 1: código de la interfaz de usuario y backend con conexión a la base de datos.

-entregable 2: base de datos con una serie de datos sobre cada tipo de residuo

## 4. Retroalimentación

- Comentario 1: en cuanto de la base de datos se puedo hacer con muchos mas datos pero por el momento pareció irrelevante ya que no se espera el uso prolongado de este proyecto

## 5. Cambios al Product Backlog

Durante el desarrollo del sprint se descubrió en el backlog faltaban que las historias de usuario fueran más detalladas en sus actividades y de ahí salieron las siguientes tareas tecnicas

Nuevos ítems o ajustes al backlog:

| ID | Nombre Tarea Técnica | Descripción | Historia asociada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT-11 | Pre-aprendizaje ESP32 / ESP32-CAM | Realizar pruebas técnicas con el microcontrolador ESP32 para el aprendizaje del correcto funcionamiento y toma de fotos para reentrenamiento de modelo IA | HU-02 | To do |
| TT-12 | Pre-aprendizaje Arduino | Realizar pruebas técnicas con el microcontrolador Arduino para el aprendizaje del correcto funcionamiento | HU-02 | To do |
| TT-13 | Comunicación entre microcontroladores | Pruebas de comunicación entre microcontroladores para futuras tareas | HU-02 | To do |
| TT-14 | Ensamble electrónico | Ensamble total de la parte electrónica del proyecto y pruebas de su funcionamiento | HU-02 | To do |
| TT-15 | Prototipo contenedor de basura | Fabricación de prototipo de contenedor con la electrónica implementada | HU-02 | To do |
| TT-16 | Pruebas finales | Pruebas de funcionamiento de hardware y software | HU-01 HU-02 HU-03 | To do |

## 6. Conclusiones del Sprint Review

El sprint concluyo correctamente y sin percances, se realizó el trabajo a tiempo y con constancia para que todo saliera de manera más optima.