# Sprint Review

Fecha: 2026-02-08

## 1. Información General

Sprint #: 4

Duración del Sprint: 2 semanas

Objetivo del Sprint: realizar pruebas para el correcto funcionamiento de las esp32-cam

## 2. Ítems del Sprint

| ID | Descripción | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| TT-11 | Pre-aprendizaje ESP32 / ESP32-CAM | Hecho | Hubo complicaciones la primera semana para la configuración del IDE de Arduino, pero una vez que se instalaron las librerías necesarias se puedo trabajar correctamente el componente esp32-cam además de generar un programa para poder tomar fotos el cual se va a usar para el entrenamiento de la inteligencia artificial |

## 3. Entregables del Sprint

No se realiza entregables de este sprint ya que este solo fue para la comprensión del módulo de cámara del proyecto

## 4. Retroalimentación

- Comentario 1: fue difícil la configuración del IDE ya que el IDE maneja tiempos de espera lo que hace que si una librería se tarde mas de cierto tiempo su descarga esta anulara la descarga del paquete entero, pero al final se soluciono lo que ayudo a entender la cómo funciona la Cámara

- Comentario 2: la Cámara también es difícil de configurar, pero usando un ejemplo que disponía el IDE de Arduino se logro arrancar la Cámara con facilidad y posteriormente hacer un programa para sacar fotos por medio de un botón

## 5. Cambios al Product Backlog

No se realizan cambios en el producto backlog

## 6. Conclusiones del Sprint Review

Aunque hubo complicaciones en el proceso con el IDE y la configuración de la ESP32-Cam se logro comprender y usar correctamente la ESP32-Cam ayudando a próximos sprints como el de entrenamiento del modelo de IA