# Sprint Planning

Fecha de creación: 2026-02-08

## 1. Información del Sprint

Sprint #:5

Objetivo del Sprint: entrenamiento modelo inteligencia artificial

Duración del Sprint: 2 semanas

## 2. Historias Seleccionadas del Product Backlog

| ID Historia | Nombre User Story | Descripción | Prioridad | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Detección por medio de IA | Como usuario quiero que una IA detecte el residuo para saber en qué deposito va el residuo | ALTA | Cuando un usuario ingrese un residuo la cámara toma una imagen y la inteligencia artificial detecta el tipo de residuo |

## 3. Sprint Backlog (Tareas)

| ID | Nombre Tarea Técnica | Descripción | Historia asociada | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT-09 | Base de datos para reentrenamiento | Realizar la creación de base de datos para reentrenamiento del modelo de inteligencia artificial | HU-01 | 1 semana |
| TT-07 | Reentrenamiento de modelo IA | Realizar el transfer learning del modelo MobileNetV2 | HU-01 | 1 semana |